PROTOKÓŁ  Nr 14/2025
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,

Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,  
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu                 

 w dniu 20 listopada 2025 roku, o godz. 12.30
Prowadzący obrady          -  Paweł Górak  – Przewodniczący Komisji
Protokolant                        -  Joanna Kosior
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 
6 członków Komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2026 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
2. Informacja na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2025.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji 1 punktu porządku posiedzenia – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2026 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Mariusz Sionek powiedział, że projekt przedłożonej uchwały dotyczył ustalenia stawek na 2026 rok pojazdów usuniętych z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Obowiązek ten wynika z w art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Pojazd usunięty z drogi umieszcza  się na wyznaczonym przez Starostę Radomskiego parkingu strzeżonym mieszczącym  się  w Radomiu przy ul. Warszawskiej 174.
Wszystkie stawki zostały ustalone po zapytaniach ofertowych z usługodawcami oraz wynikają z Obwieszczenia Ministerstwa Finansów.
Przedmiotowe opłaty stanowią dochód własny powiatu, a wysokość kosztów ustalonych nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdów określona przez Ministra Finansów.
Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy bardzo się różnią od dotychczasowych?

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Mariusz Sionek odpowiedział, że nie wiele się różnią.
Więcej pytań i uwag nie było.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku posiedzenia - Informacja na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2025.
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka powiedziała, że szczegółowa informacja została przekazana w formie pisemnej. Wszystkie zadania, które są w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok będą zrealizowane, oprócz 8 dokumentacji projektowych , które przejdą na rok 2026. Jednocześnie w bieżącym roku zakończyli realizację  trzech zadań dwuletnich, które rozpoczęły się w ubiegłym roku. Była to rozbudowa drogi Radom-Gębarzów-Polany na odcinku 1,730 metrów, rozbudowa drogi Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska, ponad 4 km na terenie gminy Wolanów, budowa chodnika na odcinku ponad 600 metrów na terenie gminy Kowala na drodze powiatowej Augustów-Kowala. Pozostałe zadania, które są w budżecie są zakończone. Dodała, że nadal kontynuowane są prace na zadaniach inwestycyjnych: w zakresie robót budowlanych: 
· Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk odcinek dł. 6 880 m gmina Jedlińsk. Zadanie trzyletnie, termin zakończenia 06.06.2027 r.

· Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy- Jedlnia wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare gm. Jastrzębia. Termin zakończenia zadania 15.12.2025 r.

· Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany na odcinku długości 5 559 m (etap III). Zadanie dwuletnie, termin zakończenia do 09.08.2026 r. 

· Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice – Skaryszew” odc. dł. 5 480 m gmina Skaryszew. Zadanie dwuletnie, termin zakończenia 18.10.2026 r.

· Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj.- Seredzice – Iłża odcinek dł. 618 m. Zadanie zostało w ubiegłym roku zgłoszone do dofinansowania w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wnioskowana kwota dofinansowania została określona na kwotę 4,0 mln zł. Do 31.10.2025 r Powiat nie uzyskał informacji o przyznaniu dofinansowania. Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych i dofinansowania z budżetu gminy Iłża. Zadanie nie zostanie zakończone w 2025 r i zostanie umieszczone w budżecie na 2026 rok. 

Powiedziała, że wysokość pozyskanego w 2025 roku dofinansowania i dotacji z różnych źródeł wynosi ponad 64,0 mln zł ostatecznie zmniejszona do limitów wyznaczonych dla poszczególnych zadań po przetargach  wynosi 52,3 mln zł. Z przyznanego dofinansowania w 2025 roku do planu wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 32,9 mln zł tj. 62,9% otrzymanych środków. 

Różnica pomiędzy planem a przewidywanym wykonaniem w 2025 roku wynika z niższych wartości zadań po przetargach, niż planowane kwoty do budżetu określane na podstawie szacunkowych wartości zamówień, tj. kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, oraz wprowadzania do budżetu w ciągu roku przyznanych dofinansowań i dotacji.

Istotne jest to, że w tym roku jak i co roku dostają z budżetu gmin do zadań, które są realizowane na ich terenie. W tym roku to kwota 2 248 405,00 zł z budżetów gmin na zadania inwestycyjne. Oprócz tego otrzymali z dwóch gmin Jedlni-Letnisko – 250 tys. zł i z gminy Iłża 650 tys. zł na realizację zadań remontowych.
Wskazać należy, że w bieżącym roku na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości   ponad  64,0 mln zł, które w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zmniejszone do wysokości 52,3 mln zł. w tym:

· 29 266 776,33 zł z budżetu UE 

· 20 643 272,66 zł z budżetu państwa w tym: z RFRD - 11 064 544,66 zł; z rezerwy subwencji ogólnej – 9 578 728,00 zł     
·    180 000,00 zł z budżetu województwa mazowieckiego

· 2 248 405,00 zł z budżetów gmin
Z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna (etap IV) odcinek dł. 633,50 m na terenie gm. Jedlnia Letnisko". Wysokość dotacji - 180 000,00 zł. Poinformowała, że w tym roku zwiększyła się długość dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego  9 km125 metrów, w związku z tym, że pozbawiono drogi wojewódzkiej 699 tej kategorii i równocześnie zaliczono ją do kategorii dróg powiatowych. Na ten moment mają 550,9 km dróg powiatowych. Najkrótsza droga powiatowa jest nas terenie gminy Jedlnia Letnisko 22 km, a najdłuższa na terenie gminy Iłża ponad 88 km, na  terenie gminy Skaryszew 78 km. Powiedziała, że zlecone dokumentacje projektowe zostały zlecone w oparciu o nowe rozporządzenie. Dbają o to, aby rozwiązania projektowe odpowiadały wytycznym technicznym dla dróg publicznych.
Nadal wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych. Łącznie w bieżącym roku na dzień 31.10.2025 roku wypłacone zostały odszkodowania na kwotę  1 927 569,92 zł.

Ogółem w latach 2018-2025 wypłacono odszkodowania na kwotę 14 822 228,48 zł w tym: 

w ramach wydatków inwestycyjnych 12 981 905,45 zł; 

w ramach wydatków bieżących (po zakończeniu inwestycji) 1 840 323,03 zł.

Dodała, że mają uregulowane 100% stanów dróg powiatowych.
Radny Markiewicz Piotr zapytał, czy drogi z Polskiego Ładu mają uregulowany stan prawny?
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że nie mają uregulowanego stanu prawnego, ale nie jest to przeszkoda do pozbawienia kategorii jakiejkolwiek drogi. Tutaj działają przepisy od art. 5a, 5b, 5c ustawy o drogach publicznych jest to tzw. kaskadowe przekazanie, że w przypadku wybudowania np. jakiejś obwodnicy  od miasta czy od drogi krajowej, to stary odcinek zostaje z dniem oddania do użytkowania nowego odcinka pozbawiony z mocy prawa kategorii drogi krajowej i staje się drogą wojewódzką z chwilą odbioru tego odcinka. W ślad za tym Sejmik Województwa Mazowieckiego może podjąć uchwałę o pozbawieniu odcinka o takiej samej długości bądź równoważnej jakiejś swojej drogi wojewódzkiej, ale on w tym momencie zalicza do kategorii dróg powiatowych. W ślad za tym powiaty mogą też pozbawić kategorii dróg powiatowych o równorzędnej długości odcinki dróg powiatowych i zaliczyć je swoją uchwałą do kategorii dróg gminnych. Powiedziała, że to zrobią tylko, że z uwagi na to, że nie chcieli tej operacji robić w okresie zimowym, żeby gminy nie dostały w listopadzie dróg i nagle nie musieli szukać środków na ich utrzymanie. Dodała, że zrobią to na spokojnie na wiosnę przyszłego roku. Powiedziała, że pozbawienie kategorii następuje po powiadomieniu danej gminy, że chcą pozbawić dany odcinek i zaliczyć go do kategorii drogi gminnej. Muszą 30 dni przed takim zamiarem powiadomić Wójta/Burmistrza , potem podjąć uchwałę. Póki co jeszcze nie wiadomo jakie to będą drogi.
Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że na spotkaniu w styczniu zasygnalizują Wójtom , o jakich drogach myślą.
Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, odnośnie realizowanego dużego zadania w gminie Skaryszew, Wierzbica , ale nie widzi udziału gminy Skaryszew we współfinansowaniu?
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że  gmina Skaryszew zadeklarowała pomoc w wysokości  1mln 750 tys. zł. Dodała, że zawsze występują o 35% środków własnych powiatu. Odcinek Radom-Gębarzów -Polany, który leży na terenie trzech gmin. Zawsze występują o odcinek jaki jest na terenie danej gminy.  Gmina Skaryszew z tego co wiedzą ma w WPF na 2026 zaplanowana kwotę 1 mln 750 tys. zł, czy ostatecznie znajdzie się ta kwota w uchwale budżetowej na 2026 rok, liczą, że tak będzie i pieniądze zostaną  przekazane. Poinformowała, że mają też umowę z gminą Jedlińsk, gdzie dofinansuje 35% środków własnych do zadania Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk, w tym roku nic, następnym milion złotych, a w 2027 roku 665 tys. zł. Dokładnie po przetargu wyliczają jaka to jest kwota. Pieniądze będą wprowadzane wtedy gdy gmina podejmie stosowne uchwały. Dopiero kiedy będą mieć te dokumenty, wtedy będą wprowadzać do naszego budżetu. Dlatego w naszym budżecie na ten rok nie ma żadnych środków z  gminy Skaryszew.
Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał,  na czym polega deklaracja gminy Skaryszew, czy tylko na zapisie w WPF czy na korespondencji.
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że jest to nie mała korespondencja. Praktykują tak, że jeżeli chcą jakieś zadania realizować, zawsze występują do gminy z informacją, że planują zgłosić zadanie do dofinansowania i to jest w formie umowy. Wtedy jest zapis, że „deklaruje udzielić”. Powiedziała, że z gminą Skaryszew takiej umowy nie ma, ale w WPF – ie mają takie umowy z gminą Jedlińsk na następne lata, ale z gminą Skaryszew pomimo, że umowa była przesyłana trzykrotnie nie mają jej podpisanej przez Burmistrz gminy Skaryszew.
Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, jaką gwarancją jest dla powiatu zapis w WPF-ie , że te pieniądze zostaną przekazane?
Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że Rada Gminy Skaryszew podjęła w maju uchwałę jednogłośnie, że przekaże w przyszłym roku 1.750.000 zł. Zakłada, że zostanie to ujęte i przyjęte w ich budżecie.
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka powiedziała, że starają się, żeby do każdego zadania  pozyskać deklarowane przez gminy 35% środków własnych, ale jeżeli nie pozyskają to i tak zadanie realizują. Dodała, że wszystkie rozmowy opierają się na dwustronnych ustaleniach, ale jeżeli mogą pozyskać duże pieniądze ze środków zewnętrznych a gmina nie dołoży, to i tak się nie wycofują jako powiat z realizacji tych zadań.
Starosta Radomski Waldemar Trelka przypomniał historię z drogą w gminie Iłża, gdzie do końca nie deklarował, że zrobią tą inwestycję. Ostatecznie umowa została podpisana, inwestycja będzie zrealizowana praktycznie w przyszłym roku, ale umowa już jest zobowiązaniem finansowym. Dodał, że warunkował, prośbami i oczekiwaniem, że Marszałek Województwa dofinansuje, ale na tą chwilę tego nie zrobił, teoretycznie jest możliwe, że to zrobi, choć nie sądzi, ale może. Przypomniał, że argumentem ale i motorem do konsekwentnego działania w tym kierunku nie zależnie od tego czy dostaną pieniądze jest dobra  koniunktura dla zamawiającego. W związku z tym, że do tej pory nie mają żadnej informacji to to zadanie ogłosili do przetargu i weszli w to zadanie.
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka powiedziała, że trzeba się cieszyć ze skuteczności powiatu radomskiego. A to, że jakaś gmina nie dołoży lub dołoży w mniejszej proporcji niż 35% to z tym się liczą i wszystkich traktują tak samo. Do wszystkich występują o 35%, jeżeli jakaś gmina nie ma, to i tak to zadanie realizują.
Wicestarosta Radomski Krzysztof Murawski powiedział, że docenia prace całego zespołu i pani dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych za wszystkie realizowane inwestycje.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy zmiana znaku drogowego z E-17A na D-42 chodzi o zieloną tablicę na białym, teren zabudowany. Czy to wymaga zmiany organizacji ruchu?
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że wymaga zmiany, ale niektóre zmiany organ zarządzający ruchem wprowadza.
Przewodniczący Komisji następnie powiedział, że ma wniosek dotyczący drogi Gózd-Słupica gdzie w pobliżu jest skrzyżowanie z Budami Niemianowskimi tam jest znak E17 po obu stronach od Słupicy i od Gozdu. Tam jest zasadne ustawienie znaku D-42 miał monity w tej sprawie od społeczności lokalnej.
Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że zwróci na to uwagę. Dodała, że dwa razy w roku są organizowane objazdy dróg z udziałem policji pod kątem inżynierii ruchu drogowego. Oczywiście sprawdzi czy nie było takiego zalecenia. Powiedziała, że podczas takich objazdów można zgłaszać uwagi, wtedy organ zarządzający ruchem , daje zalecenia , które muszą wykonać.
Przewodniczący Komisji powiedział, że w niedalekiej przyszłości było by zasadne zorganizowanie tam przejścia dla pieszych, chodzi o skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową, bo jest tam po prostu niebezpiecznie.
Po dyskusji Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożoną informację.
Przystąpiono do realizacji 3 punktu porządku  posiedzenia - Sprawy różne i wolne wnioski.
Żadnych spraw nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął 14 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności  o godz. 13:15.
 Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji

  Joanna Kosior                                                                                Paweł Górak
PAGE  
8

